《节能整改方案》编写参考提纲

１、《节能整改方案》编写依据

能源审计报告中有关节能目标和节能整改建议的概要说明，企业节能主管部门对审计报告中整改建议的评判和采纳情况；

２、节能目标的落实情况

“十一五”期间节能目标下达或编制的基本情况（下达或自行编写的文件名称、重要内容、对完成目标的考核方法等）

- 十一五”期间节能目标

一般工业企业

| 2005年实际 |  |  | 2010年目标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产值 | 综合能耗（吨标煤 | 产值综合能耗（吨标煤／万元） | 产值 | 综合能耗（吨标煤 | 产值综合能耗（吨标煤／万元） | 万元产值综合能耗下降率（％） |

电力行业发电企业

| 2005年实际 |  |  | 2010年目标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电量(万KW.h) | 综合能耗（吨标煤） | 供电煤耗（KW.h/克） | 供电量(万KW.h) | 综合能耗（吨标煤） | 供电煤耗（KW.h/克） | 供电煤耗下降率（％） |

电力行业供电企业

| 2005年实际 |  |  | 2010年目标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 售电量(亿KW.h) | 购电量(亿KW.h) | 综合线损率(%) | 售电量(亿KW.h) | 购电量(亿KW.h) | 综合线损率(%) | 综合线损率下降率（％） |

- 按年度对目标的分解

| 目标名称 | 计量单位 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万元产值能耗下降率 | ％ |  |  |  |  |  |
| 能耗控制总量 | 吨标煤 |  |  |  |  |  |

按上海市经委要求,一般企业的节能目标为万元产值能耗下降率和能耗控制总量,电力行业企业为供能煤耗(或综合线损率下降率)和能耗控制总量。

2007年、2008年节能目标完成情况分析；2009年完成情况的预测。

(3) 目标分解到主要产品的情况

上述目标应基本落实到企业的主要产品，应规划企业主要产品“十一五”期间的产量、产值和能耗，以确保目标落实到产品。

| 产品名称 | 2005年实际 |  |  | 2010年目标 |  |  | 万元产值能耗下降率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产量 | 产值（万元） | 综合能耗（吨标煤） | 产量 | 产值（万元） | 综合能耗（吨标煤） |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品Ａ |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品Ｂ |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注:产品应包括淘汰产品和新产品的数据

主要产品综合能耗小计应达到企业综合能耗的75%以上。

３、整改方案的具体措施

企业能源审计报告中节能潜力分析的简要说明,并附上《节能潜力明细表》。

| 节能潜力明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 项目名称 | 主要内容 | 节能潜力 (吨标煤/年) | 节能潜力计算简要说明 |
|  | 合计 | - |  | - |

根据节能潜力分析和措施建议，企业计划实施的节能措施项目；每一项措施内容包括：整改项目名称，整改具体措施，整改措施的节能效果（预计）、经济效益（预计）、项目实施负责人，整改日期等。填写采用《节能整改措施表》。

| 节能整改措施表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 整改项目 名称 | 整改具体措施 | 整改日期 | 责任人 | 整改预计 费用(万元) | 年节能量 (吨标准煤) | 年经济效益 (万元) |
|  | 合计 | - | - | - |  |  |  |

对主要节能整改措施应进行技术上和经济上可行性分析。

４、对本整改方案的综合自我评估

本方案节能措施对企业节能目标完成的保障程度；

若整改措施未能确保目标完成，完成目标的其他主要途径和措施；

５、落实目标和实施整改方案的主要困难和障碍

填表计算示范：

1．“十一五”分析

(1)“十一五”期间节能目标

| 2005年实际 |  |  | 2010年目标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产值 | 综合能耗（吨标煤 | 产值综合能耗（吨标煤／万元） | 产值 | 综合能耗（吨标煤 | 产值综合能耗（吨标煤／万元） | 万元产值综合能耗下降率（％） |
| 350000 | 40000 | 0．114 | 500000 | 45000 | 0.09 | 21% |

(2) 按年度对目标的分解

| 目标名称 | 计量单位 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万元产值能耗下降率 | % | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% |
| 能耗控制总量 | 吨标煤 | 41000 | 42000 | 43000 | 44000 | 45000 |

(3)“十一五”节能目标分解到产品

| 产品 名称 | 计量 单位 | 2010年目标 |  |  | 2005 |  |  | 万元产值能耗下降率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合能耗 （吨标煤） | 产量 | 产值 （万元） | 综合能耗 （吨标煤） | 产量 | 产值 （万元） |  |
| 小计 |  | 45000 |  | 500000 | 40000 |  | 350000 | -21% |
| 产品Ａ | 吨 | 12000 | 6000 | 120000 | 10000 | 4500 | 80000 | -20% |
| 产品Ｂ | 吨 | 15000 | 10000 | 180000 | 12000 | 7000 | 120000 | -17% |
| 产品C | 吨 | 18000 | 15000 | 200000 | 18000 | 12000 | 150000 | -25% |

利用软件进行节能量计算

| 节能量(吨) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单耗 | 价格 | 结构 |
| 小计 | -12142.9 | -7976.2 | -4023.8 | -142.9 |
| 产品A | -38449 | -1333.3 | -1666.7 | -35449.0 |
| 产品B | 67898.0 | -2142.9 | -857.1 | 70898.0 |
| 产品C | -41591.8 | -4500.0 | -1500.0 | -35591.8 |

注：各产品能耗总量控制目标应在预测各产品单耗水平（由节能技改、管理措施等因素）和产量的基础之上得到。

各产品单耗、单价、单位产值能耗2005年与2010年对比

| 产品 名称 | 计量 单位 | 2010年 |  |  | 2005年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单耗 | 单价 | 单位产值能耗 | 单耗 | 单价 | 单位产值能耗 |
| 产品Ａ | 吨 | 2.000 | 20.000 | 0.100 | 2.222 | 17.778 | 0.125 |
| 产品Ｂ | 吨 | 1.500 | 18.000 | 0.083 | 1.714 | 17.143 | 0.100 |
| 产品C | 吨 | 1.200 | 13.333 | 0.090 | 1.500 | 12.500 | 0.120 |

“十一五”目标规划中应计算出单耗、价格、结构节能量，并针对每一产品单耗、单价、单位产值走势进行预测，应分析说明各种节能量（单耗、价格、结构）是通过何种途径实现的，尤其是单耗节能量方面，其节能量应该与节能技改措施节能量相差不大，否则应深入分析。

2．“年度”节能指标分析

年度节能指标:

| 产品 名称 | 计量 单位 | 2007年 |  |  | 2008年 |  |  | 万元产值能耗下降率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合能耗 （吨标煤） | 产量 | 产值 （万元） | 综合能耗 （吨标煤） | 产量 | 产值 （万元） |  |
| 小计 |  | 42000 |  | 390000 | 43000 |  | 440000 | -9% |
| 产品Ａ | 吨 | 11000 | 4500 | 90000 | 11000 | 6000 | 100000 | -10% |
| 产品Ｂ | 吨 | 12000 | 7000 | 130000 | 13000 | 10000 | 160000 | -12% |
| 产品C | 吨 | 19000 | 12000 | 170000 | 19000 | 15000 | 180000 | -6% |

利用软件进行节能量计算：

| 节能量(吨标煤) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单耗 | 价格 | 结构 |
| 小计 | -4384.6 | -12559.5 | 8450.4 | -275.5 |
| 产品A | -16534.5 | -3666.7 | 2444.4 | -15312.3 |
| 产品B | 21410.3 | -4142.9 | 2373.6 | 23179.5 |
| 产品C | -9260.4 | -4750.0 | 3632.4 | -8142.7 |

注：各产品能耗总量控制目标应在预测各产品单耗水平（由节能技改、管理措施等因素）和产量的基础之上得到。

各产品单耗、单价、单位产值能耗本年度与上年度的对比

| 产品 名称 | 计量 单位 | 2007年 |  |  | 2008年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单耗 | 单价 | 单位产值能耗 | 单耗 | 单价 | 单位产值能耗 |
| 产品Ａ | 吨 | 2.444 | 20.000 | 0.122 | 1.833 | 16.667 | 0.110 |
| 产品Ｂ | 吨 | 1.714 | 18.571 | 0.092 | 1.300 | 16.000 | 0.081 |
| 产品C | 吨 | 1.583 | 14.617 | 0.112 | 1.267 | 12.000 | 0.106 |

年度节能指标应计算出各种节能量，并针对每一产品单耗、单价、单位产值进行预测，应说明各种节能量（单耗、价格、结构）是通过何种途径实现的，尤其是单耗节能量方面，其节能量应该与节能技改措施节能量相差不大，否则应深入分析。

节能指标分析应包含“十一五”目标（2010年与2005年对比）、年度同比目标（2008年同比2007年、2009年同比2008年、2010年同比2009年），以上计算范例仅示范计算了“十一五”目标(2010年与2005年、2008年同比2007年)，各企业还应增加计算分析2009年同比2008年、2010年同比2009年的情况，从而确保“十一五”节能目标的实现。

以上计算范例仅供参考